SERVICIOS Y SALUD S.A.S.

PROPUESTA COMERCIAL

Desarrollo de Plataforma Web Institucional y Gestión de Redes Sociales

Fecha: Mayo 2026

Preparado para: Servicios y Salud S.A.S. @serviciosysaludsas · Colombia

1. Presentación

Nos complace presentar esta propuesta comercial en respuesta a la solicitud de Servicios y Salud S.A.S. para el desarrollo de su plataforma web institucional y el fortalecimiento de su ecosistema digital corporativo.

El equipo de desarrollo propone una solución integral, moderna y escalable que contempla todos los componentes solicitados, con tecnologías de última generación y un diseño profesional acorde con la identidad corporativa de la organización.

Esta propuesta incluye el desarrollo completo del sitio web, la implementación de un sistema de visualización de datos estadísticos en salud mental y conducta suicida, y el servicio de gestión estratégica de redes sociales.

2. Descripción del Proyecto

El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma web completa para Servicios y Salud S.A.S., organización dedicada a la salud mental, prevención de la conducta suicida, mitigación del consumo de sustancias psicoactivas y estrategias sociales y comunitarias a nivel nacional.

2.1 Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web institucional moderna, funcional y escalable que posicione digitalmente a Servicios y Salud S.A.S. y facilite la gestión y visualización de información estadística sobre conducta suicida a nivel departamental en Colombia.

2.2 Objetivos Específicos

- Crear un sitio web corporativo con diseño profesional, adaptable a dispositivos móviles.

- Desarrollar espacios informativos sobre los cuatro programas de intervención de la organización.

- Implementar un sistema de almacenamiento y organización de datos sobre conducta suicida.

- Desarrollar un tablero visual (dashboard) con estadísticas por departamento.

- Garantizar la escalabilidad del sistema para integrar nuevas herramientas en el futuro.

3. Componentes del Proyecto

3.1 Sitio Web Corporativo

- Diseño moderno, institucional y completamente adaptable a dispositivos móviles (responsive design).

- Página de inicio con presentación institucional y programas de intervención.

- Sección "Quiénes Somos": historia, misión, visión y valores corporativos.

- Sección de Programas: Salud Mental, Prevención Suicida, Mitigación SPA y Social/Comunitario.

- Página de Contacto con formulario de solicitud de información.

- Dominio web incluido en el precio de desarrollo.

- Optimización básica para motores de búsqueda (SEO).

3.2 Dashboard de Indicadores (Acceso Restringido)

Panel de control protegido con autenticación para el equipo interno de Servicios y Salud S.A.S.

- Acceso protegido mediante usuario y contraseña.

- Carga de datos mediante archivos Excel (.xlsx) con interfaz de arrastrar y soltar (drag & drop).

- Visualización de indicadores: mapa de casos por departamento, gráficas de barras, líneas de tendencia temporal, distribución por sexo y grupo etario.

- Filtros interactivos por año, departamento, programa y tipo de evento.

- Tarjetas de indicadores clave (KPIs): total de casos, departamento con mayor incidencia, variación anual.

3.3 Infraestructura y Base de Datos

- Base de datos PostgreSQL gestionada con Supabase, desplegada inicialmente en Docker (servidor local o dedicado).

- Arquitectura preparada para migración a la nube sin cambios de código.

- Docker Compose para facilidad de instalación y mantenimiento.

- Dominio web registrado a nombre del cliente.

3.4 Gestión de Redes Sociales — Instagram Corporativo

Como componente complementario e independiente al desarrollo web, se ofrece el servicio de gestión estratégica del Instagram corporativo (@serviciosysaludsas):

- Definición y aplicación de línea gráfica coherente con la identidad institucional.

- Optimización del perfil: descripción, highlights y foto de perfil.

- Producción de contenidos digitales mensuales (publicaciones, carruseles, reels o stories).

- Acompañamiento en posicionamiento y crecimiento orgánico del perfil.

Nota importante: El servicio de gestión de redes sociales se cotiza de manera separada al desarrollo web. El número de piezas, formato (imágenes, videos, reels) y alcance puede variar según las necesidades del cliente, por lo que el valor indicado en esta propuesta corresponde a un estimado base sujeto a ajuste previo acuerdo.

4. Desglose de Costos

| Componente | Valor |
| --- | --- |
| Desarrollo web completo + dominio (pago único) | $2.500.000 COP |
| Gestión de redes sociales — estimado base mensual (~12 publicaciones/mes — sujeto a ajuste según necesidad) | $500.000 COP/mes |
| TOTAL INVERSIÓN INICIAL | $3.000.000 COP |

* El valor de gestión de redes corresponde a un estimado base para aproximadamente 12 publicaciones mensuales. El precio final se ajusta según el volumen de piezas, formato del contenido y alcance acordado. Esta cifra puede variar (más o menos publicaciones, solo videos, etc.).

4.1 Modalidad de Pago — Desarrollo Web

| Primer pago — al inicio del proyecto | $1.500.000 COP (50%) |
| --- | --- |
| Segundo pago — al finalizar y entregar el proyecto | $1.500.000 COP (50%) |
| Servicio mensual de redes sociales (post-entrega) | $500.000 COP/mes (est.) |

5. Cronograma Estimado de Desarrollo

| Fase | Duración estimada |
| --- | --- |
| Semana 1: Diseño de identidad visual y arquitectura del sitio | 1 semanas |
| Semana 2: Desarrollo de páginas informativas (Home, Quiénes Somos, Programas, Contacto), desarrollo del dashboard y sistema de carga de Excel | 1 semanas |
| Semana 3: Integración con base de datos, pruebas y ajustes, despliegue, configuración del dominio y entrega final | 1 semanas |
| TOTAL | 3 semanas |

6. Escalabilidad Futura

La plataforma se construye sobre una arquitectura modular y desacoplada que permite incorporar nuevas funcionalidades sin necesidad de reescribir el sistema existente:

- Módulo de gestión de noticias y blog institucional.

- Módulo de diplomados y formación virtual.

- Integración con sistemas de información en salud pública (SIVIGILA, RIPS, etc.).

- Generación automática de reportes en PDF por departamento o período.

- Aplicación móvil complementaria en el futuro.

7. Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend / Backend | Next.js 15 (App Router) + TypeScript |
| Diseño UI | Tailwind CSS + shadcn/ui |
| Base de datos | PostgreSQL 16 vía Supabase |
| Autenticación | Supabase Auth |
| Gráficas | Recharts |
| Procesamiento Excel | xlsx (server-side) |
| Despliegue inicial | Docker Compose |
| Migración a la nube | Supabase Cloud (listo para migrar) |

8. Condiciones Generales

- Los cambios o adiciones de funcionalidades fuera del alcance acordado serán cotizados por separado antes de ser ejecutados.

- El cliente proveerá los textos institucionales, fotografías y cualquier otro contenido necesario para el desarrollo del sitio.

- Esta propuesta tiene una validez de 30 días calendario a partir de su fecha de emisión.

- El dominio web queda registrado a nombre del cliente una vez concluido el pago total del desarrollo.

- El servicio de gestión de redes sociales puede iniciarse antes, durante o después del desarrollo web, de manera independiente.

9. Próximos Pasos

Para dar inicio al proyecto, se requiere:

- Confirmación y aprobación de esta propuesta por parte del cliente.

- Pago del 50% inicial para arrancar el desarrollo ($1.500.000 COP).

- Reunión de kickoff para definir accesos, contenidos y afinación de detalles específicos.

- Envío de logo en alta resolución, textos institucionales y cualquier recurso gráfico disponible.

Quedamos atentos a sus comentarios y a resolver cualquier inquietud que pueda surgir.